# 渠道售后协作约定

P26专项服务协作附件    2026年10月26日归档本

本约定供云栈设备渠道服务部与下列渠道在P26桌面标签打印机专项换修期间协作使用。渠道应按自己当前负责的设备组织核实和联系；质量适用范围以已批准的质量文件及其有效补充为依据。本文同时约定资料交接和服务回报方式。

# 协作人员与工作分工

| 渠道编码 | 渠道名称 | 服务接口 |
| --- | --- | --- |
| D01 | 青禾数码 | 林岚 |
| D02 | 海川设备 | 周宁 |
| D03 | 北辰商贸 | 许安 |
| D04 | 南桥办公 | 陈琪 |
| D05 | 澄江科技 | 吴桐 |
| D06 | 山岚商用 | 赵新 |

云栈质量部解释质量范围、认定有效验证凭证及审批质量文件；渠道服务部汇总名单、对外话术和进展；制造、仓储、售后岗位对各自出具的业务记录负责。渠道服务接口协调本渠道的库存、运输和客户服务人员，不代表客户已接收通知。

# 本轮交接与回报安排

| 事项 | 约定时间 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| 资料交接 | 2026年10月26日18:00 | 按该时点形成第一轮名单；时区均为北京时间 |
| 渠道启动 | 2026年10月27日 | 使用审核后的通知与本渠道清单联系 |
| 接收及位置确认 | 2026年10月28日17:00前 | 确认收悉、实物位置和本渠道联系责任人 |
| 处置进展反馈 | 2026年10月30日17:00前 | 回报序列号、处理动作、证据及未完成原因 |

10月30日为本轮进展回报节点，并非对所有设备完成维修的承诺。无法按节点完成的，应填写原因、下一步和预计反馈时间，由渠道服务部继续协调。

# 客户联系与对外授权

确认属于本次适用范围的设备，应暂停使用或销售；库存单独隔离并注明暂缓出库。在途设备优先申请拦截；无法拦截的，通知收货人签收后隔离，不投入使用。尚不能确认控制板身份或实物状态的，在确认前按设备当前状态暂停使用、销售及流转，补充设备铭牌、控制板号及实物流向信息。

能够证明不适用本次专项范围的设备可正常使用；满足换修与验证要求的设备可结束本次设备处置。拆出的适用范围控制板仍由持有人封存退回，不得再次装入设备。已有有效销毁凭证的设备归档处理，不再要求客户安排换修。

# 费用和承诺口径

本专项批准的服务项目为免费检测与控制板更换，以及指定物流的往返运费。渠道向客户说明安排时，应将检测、维修预约与进展反馈区分表述。普遍整机退款、停工补偿或其他超出批准范围的诉求须提交个案审批，不得作为本专项统一承诺。

对外说明应围绕已确认事实和实际安排，不使用“风险彻底消除”等无条件保证。遇到资料不完整的设备，应说明正在核实及临时安排，不将其直接表述为确认适用或确认不适用。

# 客户服务入口

服务邮箱：support@yunzhan.example。工单入口：service.yunzhan.example/repair。渠道可协助客户提交设备序列号、设备铭牌及本次服务工单信息。上述地址供本业务资料使用；内部汇总不需要访问网站。

# 渠道数据分发与回执

各渠道收到的正文和附件仅含其负责设备及完成联系所必需的信息。其他渠道的客户名称、客户联系方式、商业情况和进展不得混入本渠道附件，也不得留在隐藏工作表、隐藏列或批注中。内部全量汇总表只供云栈协作人员使用。

经销商清单可以采用设备号和客户代号，联系人由本渠道在自有系统查询。分发前应按当前责任渠道拆分，不能简单按最早开票方分发。当前物流事实能确认服务责任渠道的，以该业务事件所载渠道为本轮接口。

# 回执覆盖范围

回执应写明所针对的通知或清单版本，并列明对应设备。收到“全部处理”等汇总文字时，由服务接口核对其版本和列示范围。未列示的后续新增设备须另行确认。换修结案仍应具备设备与部件身份、有效更换记录和要求的验证凭证；回执用于确认渠道接收与落实，不单独替代上述凭证。

当回执附有完整的安装、部件及验证资料，且记录无有效撤销或后续变化时，可按据结案。发生实物信息冲突时，向原出具岗位核实，保留双方证据编号和下一步，不能仅凭文件类型认定真伪。

# 建议回报字段

| 字段 | 填写口径 |
| --- | --- |
| 设备身份 | 设备UID及当前铭牌序列号；若铭牌变化，保留换标依据 |
| 所在位置 | 实际持有方或在途信息；未确认的目的地单列 |
| 处理记录 | 暂停使用、隔离、拦截、预约、换修、验证等实际动作 |
| 证明材料 | 工单、板件号、检验记录或签收凭证编号 |
| 未完事项 | 原因、负责接口及下次反馈安排 |

# 业务资料字段约定

本附表供双方解释业务导出记录使用。业务记录中的设备UID为稳定身份；机身序列号可能随已批准的换标记录变更。部件序号用于识别一块具体控制板，位号CTRL表示本专项控制板安装位置。设备型号、销售单号及开票对象均不能替代设备或部件身份。

| 记录类别 | 关键字段与含义 |
| --- | --- |
| 制造装拆 | 事件ID标识一次事件；业务发生时间表示实际动作，入账时间表示系统记录。工单号关联作业依据。INSTALL为安装，REMOVE为拆出。 |
| 记录更正 | CANCEL必须引用被撤销事件的事件ID。被有效撤销的原事件不参与当前关系；保留原记录用于追溯。重复导出的相同事件ID仅计一次。 |
| 身份待补 | UNKNOWN_INSTALL表示已发生换入但没有记录换入板序号；不能把之前拆出的板继续当作当前安装板。 |
| 物流实物 | SHIP表示已交运，处于在途；RECEIVE、RETURN_RECEIVE、TRANSFER_RECEIVE表示相应实际签收；目的地未签收前仍不是已确认持有方。 |
| 财务与申请 | RETURN_REQUEST、REFUND、CREDIT是申请或财务动作，不代表实物已到仓。 |
| 销毁记录 | DESTROY须与有效销毁凭证对应；仅有计划或申请不能记为已销毁。 |

渠道字段表示相应物流事件的服务责任渠道。当前责任按最新有效实物事实确定；在途记录应分别保存有证据的出发方或承运方和待签收目的地。若位置记录断档，应保留已知位置及待补证事项。

# 交接时点与记录修订

本轮初始名单只使用业务发生时间和入账时间均不晚于2026年10月26日18:00的记录。各来源的时区统一为北京时间。检验记录系统即时写入，检验记录表的“业务时间”同时表示实际检验与出具入账时点。

更正采用保留原记录并新增引用的方式。CANCEL所引用的原动作被撤销后，重建当前实物或装配关系时排除该动作；如原动作被后续纠正记录替代，按新的有效记录处理。出现不能自洽的身份或流向，应请求原出具部门复核，不通过删除记录消除冲突。

# 文件批准

本轮材料为待审核发送稿。渠道服务部审核正文、附件和客服口径一致后，由有发送权限的业务人员执行发送。编制人员不代为发送邮件、不代客户提交工单、不修改源业务系统。

# 授权确认

云栈设备渠道服务部与质量部确认：本附件为P26专项服务协作口径，与已批准的质量通告共同使用；质量适用范围及验证要求以质量部有效文件为准。渠道可在不扩大承诺范围、不泄露其他渠道信息的前提下调整措辞和排期表达。

| 编制 | 复核 | 归档日期 |
| --- | --- | --- |
| 渠道服务部 | 质量部 服务运营接口 | 2026年10月26日 |