# 会议终端专项质量处置执行方案及客户函

供沈岚与周衡共同审核　数据截点 2026年10月30日18:00　待审稿 未发送

建议批准按下列对象和条件推进。72个独立整机对象中，客户侧受影响36台、厂内隔离受影响6台、有效排除24台、身份待核6台。36台客户侧受影响均有永久换件需求；此状态不表示这些设备当前均在正常承载业务。

客户侧受影响对象先停止原终端业务并安排处理；已获临时服务许可的6台也必须永久换件。6台身份待核在补证前暂时停用，核实后再定。厂内6台维持隔离并走库存质量处理。24台排除保留证据，不重复召回。

本文件含18个客户的20份可审函稿。C07与C14分别拆成直营函和经D02转达函，渠道仅接收其代理设备资料。全部函稿待共同审核后方可发放，没有伪造签章或预填客户回执。

| 状态 | A100 | B200 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户侧受影响 | 18 | 18 | 36 |
| 厂内隔离受影响 | 3 | 3 | 6 |
| 有效排除 | 12 | 12 | 24 |
| 身份待核 | 3 | 3 | 6 |
| 总计 | 36 | 36 | 72 |

# 判定依据和记录管理

质量范围为MA2607与MB2607，适用当前在机模组。有效排除须有合格模组实际更换证据，或当前模组绑定的R3返工证与复测通过证据。软件动作、领料、预约、发货均不能替代永久实施。依据QIR-261024-01、QTR-261029-02。

生产与售后按原单据保留关联，撤销记录使对应未实施动作不生效。拆出模组周转到另一台设备时，分别更新原机与接收机，不能把原机完成结果复制给接收机。10月31日发生的服务不得写成10月30日18:00已经完成。

返厂旧机与合格替换机是不同整机对象，既要保留替换关联，也要保留旧机隔离待处理状态。RMA-2610-001至006与对应服务记录支持旧机位置；R3排除见RW-1049至1054及QC-1049至1054。

全量逐台依据与责任动作见处置台账。身份待核6台由直营客户经理和设备管理岗补当前模组照片或读取记录，质量中心审核；其他66台已经有可判定依据，不以“全部待核”替代决策。

# 资源分配和履约条件

SA2对应A100，可发24=账面32-预留5-待检3；SB2对应B200，可发12=账面22-预留6-待检4。客户侧确定需求分别18件，B现货对该需求缺6件；A剩6件。依据库存、预留、待检及COMP-A2/B2记录。

确定需求共42件含厂内各3件，SA2需求21可满足；SB2需求21对现货缺9。若待核各3台最终均需处理，上界48件即各24，B对现货缺12。SB2已确认11月4日到货12件，草案10件不计入任何可承诺资源。

建议现货先服务客户侧：SA2分配18件，余6件可覆盖A厂内3件与A待核最多3件；SB2先分配12件，11月4日实到且质检通过后，新增12件可覆盖剩余客户侧6件、厂内3件与待核最多3件。待核仅计需求上界，未实占；厂内不挤占当前客户侧优先量。

处置包获批后最早10月31日发运，标准物流2自然日，对应最早预计11月2日到达；上门必须另行确认。11月4日到货SB2检收放行后可发，按2自然日至11月6日预计到达，不能保证赶上C12当日上午窗口。

周衡应在发运前逐客户确认预约和可实施资源。C12部分设备在第二批，可申请调配现货，但须同步调整逐台分配并完成确认，不保证11月6日上午窗口。厂内3A3B安排11月6日及以后，受实际放行和实施约束；不能承诺按期修复或结案。

# 临时服务与客户承诺

C05与C12各3台获临时服务许可，具体串号见对应函。原受影响终端隔离业务网络并停止承载业务，由备用端维持会议服务，至11月6日。现场落实尚待确认，应取得确认人、时间和记录后登记。

期限届满或任何条件不成立时，原终端继续保持停用，周衡协调补充备用端和永久换件资源；不得因等待延期审批而恢复原终端业务。临时服务完成不等于永久换件或结案。依据QTR-261029-02与COR-2610-TEMP。

问题模组及标准上门免费。没有普遍延保、全额退款或整机升级批准。C05的24个月延保于10月29日撤回，借机支持仍有效；C03提出的退款/升级只登记待另审。依据SVC-2026-01、COR-2610-C05-25、COR-2610-C05-29、COR-2610-C03。

C07、C14的渠道转售设备经D02传达并取得最终使用方逐台接收确认。两客户其余直营资产沿直营路径联系，禁止把本文件全量客户内容作为任一客户的对外附件。依据COR-2610-D02、DLV-2610-001至006。

# 执行责任和待办

审批前由沈岚确认技术判定及排除证据，周衡确认客户范围、履约条件和授权文字。经营支持组冻结当前发放版，替换10月24日旧函中失效的完成、延保及库存口径，保留旧稿追溯。

获批后客户经理分别发出对应函并取得接收确认；D02窗口仅接收渠道函并协调最终使用方。对未回复客户记录下一次跟进时间，由周衡处理联系受阻。准备阶段不记为已经发送。

供应保障部在每批发运前复核料号、放行、预留与实际可发数量；客服确认到达及现场窗口后派工。未知设备由客户经理当日发出补证请求，下一工作日跟进并交质量中心；未完成核验前维持临时停用。

对C05/C12，当日联系设备管理岗核实隔离及备用端落实，11月6日到期前复核永久安排。C12可申请调配现货并同步修改逐台分配，但不保证上午窗口；资源或现场未确认时继续原机停用及备用服务。厂内旧机由返修仓与质量中心落实后续处理。

# 核验和结案标准

客户侧逐台永久关闭前核对整机SN、新旧模组SN、合格件凭证、实施时间、功能复测、客户验收和拆件隔离或处置记录。物流签收、预约或临时服务不能替代这组事实。厂内对象以内部修复复测及质量放行，或报废批准及处置凭证关闭，不套用客户验收。

排除对象保存有效换件、R3或合格替换机依据；拆出问题模组继续追踪去向。身份待核对象在取证后由质量中心确定动作并更新台账，不能因客户未回复改成已排除。

本参考方案已核对72个唯一串号与18客户；状态总和72，型号各36；当前模组、返厂替换关联及渠道路径逐台对应源记录；资源计算复核为24件SA2及12件SB2现货，确认到货12件，未计10件草案。

对外发放前仍须核验真实实施、客户确认及最终审批，本文未将拟议动作当作已完成。后续业务进展另更新版本，不能改写本次截点。以下函稿按接收方分别使用，删除内部审核说明后发放。

# 江湾会展运营专项服务函

函稿编号 CL-C01-DIR　待共同审核 未发送

致江湾会展运营设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2657823 | QY-A100 | 原机停用，安排免费永久换件 |
| QY2658743 | QY-A100 | 原机有效排除，继续追踪拆件 |
| QY2651976 | QY-A100 | 身份待核，暂时停用并补证 |
| QY2674443 | QY-A100 | 截点仍需停用换件 |

本函所列受影响终端的模组和标准上门服务免费。请停止原终端业务，我们协调合格替换件与现场服务。最早在审批后10月31日发运，运输2自然日；具体到达、上门和完成时间另行确认，当前没有保证修复或结案日期。

请为QY2651976补充当前模组SN照片或读取记录，核实前暂时停用。收到证据后再确认最终处理，不将未回复视为排除。

表中有效排除设备本次不重复召回，我们保留更换、返工或合格交付依据；关联拆件与返厂事项继续独立追踪。

实施后我们记录新旧模组、复测、客户验收及拆件处置，证据齐备后逐台结案。请回复设备位置、联系人和可服务窗口，尚未确认的预约或临时服务均不视为修复完成。

# 临浦科创园专项服务函

函稿编号 CL-C02-DIR　待共同审核 未发送

致临浦科创园设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2696492 | QY-A100 | 原机停用，安排免费永久换件 |
| QY2674419 | QY-A100 | 原机有效排除，继续追踪拆件 |
| QY2654516 | QY-A100 | 身份待核，暂时停用并补证 |
| QY2606736 | QY-A100 | 截点仍需停用换件 |

本函所列受影响终端的模组和标准上门服务免费。请停止原终端业务，我们协调合格替换件与现场服务。最早在审批后10月31日发运，运输2自然日；具体到达、上门和完成时间另行确认，当前没有保证修复或结案日期。

请为QY2654516补充当前模组SN照片或读取记录，核实前暂时停用。收到证据后再确认最终处理，不将未回复视为排除。

表中有效排除设备本次不重复召回，我们保留更换、返工或合格交付依据；关联拆件与返厂事项继续独立追踪。

实施后我们记录新旧模组、复测、客户验收及拆件处置，证据齐备后逐台结案。请回复设备位置、联系人和可服务窗口，尚未确认的预约或临时服务均不视为修复完成。

# 海澄设计中心专项服务函

函稿编号 CL-C03-DIR　待共同审核 未发送

致海澄设计中心设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2610891 | QY-A100 | 原机停用，安排免费永久换件 |
| QY2649315 | QY-A100 | 原机有效排除，继续追踪拆件 |
| QY2646495 | QY-A100 | 身份待核，暂时停用并补证 |
| QY2683063 | QY-A100 | 截点仍需停用换件 |

本函所列受影响终端的模组和标准上门服务免费。请停止原终端业务，我们协调合格替换件与现场服务。最早在审批后10月31日发运，运输2自然日；具体到达、上门和完成时间另行确认，当前没有保证修复或结案日期。

请为QY2646495补充当前模组SN照片或读取记录，核实前暂时停用。收到证据后再确认最终处理，不将未回复视为排除。

表中有效排除设备本次不重复召回，我们保留更换、返工或合格交付依据；关联拆件与返厂事项继续独立追踪。

您提出的退款或整机升级诉求已另行登记，当前未获批准。现行免费模组及标准上门范围有效。

实施后我们记录新旧模组、复测、客户验收及拆件处置，证据齐备后逐台结案。请回复设备位置、联系人和可服务窗口，尚未确认的预约或临时服务均不视为修复完成。

# 松庭培训服务专项服务函

函稿编号 CL-C04-DIR　待共同审核 未发送

致松庭培训服务设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2665800 | QY-B200 | 原机停用，安排免费永久换件 |
| QY2674599 | QY-B200 | 原机有效排除，继续追踪拆件 |
| QY2656682 | QY-B200 | 身份待核，暂时停用并补证 |
| QY2691025 | QY-B200 | 截点仍需停用换件 |

本函所列受影响终端的模组和标准上门服务免费。请停止原终端业务，我们协调合格替换件与现场服务。最早在审批后10月31日发运，运输2自然日；具体到达、上门和完成时间另行确认，当前没有保证修复或结案日期。

请为QY2656682补充当前模组SN照片或读取记录，核实前暂时停用。收到证据后再确认最终处理，不将未回复视为排除。

表中有效排除设备本次不重复召回，我们保留更换、返工或合格交付依据；关联拆件与返厂事项继续独立追踪。

实施后我们记录新旧模组、复测、客户验收及拆件处置，证据齐备后逐台结案。请回复设备位置、联系人和可服务窗口，尚未确认的预约或临时服务均不视为修复完成。

# 云岚会议服务专项服务函

函稿编号 CL-C05-DIR　待共同审核 未发送

致云岚会议服务设备管理岗：以下为截至2026年10月30日18:00的设备结论，请通过原直营客户经理联系。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2665265 | QY-B200 | 原机停用，安排免费永久换件 |
| QY2664782 | QY-B200 | 原机有效排除，继续追踪拆件 |
| QY2641399 | QY-B200 | 身份待核，暂时停用并补证 |
| QY2617044 | QY-A100 | 隔离停业务并用备用端，仍需换件 |
| QY2644125 | QY-A100 | 隔离停业务并用备用端，仍需换件 |
| QY2648624 | QY-A100 | 隔离停业务并用备用端，仍需换件 |
| QY2618221 | QY-B200 | 截点仍需停用换件 |

问题模组及标准上门免费。审批后最早10月31日发运，运输2自然日；具体到达、上门仍待确认，不保证修复或结案日期。

表中三台A100获临时许可至11月6日：原机隔离业务网络并停止业务，备用端承接。请提供落实人、时间和记录，目前未确认。到期或条件不成立时原机继续停用，我们协调资源；仍需永久换件。

请补充QY2641399当前模组照片或读取记录，核实前暂时停用，收到证据后再定。

有效排除设备本次不重复召回，关联拆件继续追踪。

原追加24个月延保批准已于10月29日撤回，本函不作该项承诺；仍有效的借机支持继续按批准条件安排。

实施后我们记录新旧模组、复测、客户验收及拆件处置，证据齐备后逐台结案。请回复设备位置、联系人和可服务窗口，尚未确认的预约或临时服务均不视为修复完成。

# 北辰数研中心专项服务函

函稿编号 CL-C06-DIR　待共同审核 未发送

致北辰数研中心设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2694296 | QY-B200 | 原机停用，安排免费永久换件 |
| QY2624310 | QY-B200 | 原机有效排除，继续追踪拆件 |
| QY2685510 | QY-B200 | 身份待核，暂时停用并补证 |
| QY2603682 | QY-B200 | 截点仍需停用换件 |

本函所列受影响终端的模组和标准上门服务免费。请停止原终端业务，我们协调合格替换件与现场服务。最早在审批后10月31日发运，运输2自然日；具体到达、上门和完成时间另行确认，当前没有保证修复或结案日期。

请为QY2685510补充当前模组SN照片或读取记录，核实前暂时停用。收到证据后再确认最终处理，不将未回复视为排除。

表中有效排除设备本次不重复召回，我们保留更换、返工或合格交付依据；关联拆件与返厂事项继续独立追踪。

实施后我们记录新旧模组、复测、客户验收及拆件处置，证据齐备后逐台结案。请回复设备位置、联系人和可服务窗口，尚未确认的预约或临时服务均不视为修复完成。

# 青禾园区运营专项服务函

函稿编号 CL-C07-DIR　待共同审核 未发送

致青禾园区运营设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2603448 | QY-A100 | 当前问题模组，停用并永久换件 |
| QY2622123 | QY-A100 | 当前装入问题模组，停用换件 |

本函所列受影响终端的模组和标准上门服务免费。请停止原终端业务，我们协调合格替换件与现场服务。最早在审批后10月31日发运，运输2自然日；具体到达、上门和完成时间另行确认，当前没有保证修复或结案日期。

实施后我们记录新旧模组、复测、客户验收及拆件处置，证据齐备后逐台结案。请回复设备位置、联系人和可服务窗口，尚未确认的预约或临时服务均不视为修复完成。

# 青禾园区运营专项服务函

函稿编号 CL-C07-D02　待共同审核 未发送

致D02设备协调岗：请依约将以下内容转达青禾园区运营设备管理岗，并回传逐台接收与现场安排确认。本函只涉及下列渠道设备。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2621337 | QY-A100 | 经D02转达停用换件 |
| QY2645320 | QY-A100 | 经D02转达停用换件 |
| QY2669093 | QY-A100 | 经D02转达停用换件 |

本函所列受影响终端的模组和标准上门服务免费。请停止原终端业务，我们协调合格替换件与现场服务。最早在审批后10月31日发运，运输2自然日；具体到达、上门和完成时间另行确认，当前没有保证修复或结案日期。

实施后我们记录新旧模组、复测、客户验收及拆件处置，证据齐备后逐台结案。请回复设备位置、联系人和可服务窗口，尚未确认的预约或临时服务均不视为修复完成。

# 鸿屿咨询专项服务函

函稿编号 CL-C08-DIR　待共同审核 未发送

致鸿屿咨询设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2613261 | QY-A100 | 当前问题模组，停用并永久换件 |
| QY2676349 | QY-A100 | 当前装入问题模组，停用换件 |

本函所列受影响终端的模组和标准上门服务免费。请停止原终端业务，我们协调合格替换件与现场服务。最早在审批后10月31日发运，运输2自然日；具体到达、上门和完成时间另行确认，当前没有保证修复或结案日期。

实施后我们记录新旧模组、复测、客户验收及拆件处置，证据齐备后逐台结案。请回复设备位置、联系人和可服务窗口，尚未确认的预约或临时服务均不视为修复完成。

# 映河文化交流专项服务函

函稿编号 CL-C09-DIR　待共同审核 未发送

致映河文化交流设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2644345 | QY-A100 | 当前问题模组，停用并永久换件 |
| QY2615472 | QY-A100 | 当前装入问题模组，停用换件 |

本函所列受影响终端的模组和标准上门服务免费。请停止原终端业务，我们协调合格替换件与现场服务。最早在审批后10月31日发运，运输2自然日；具体到达、上门和完成时间另行确认，当前没有保证修复或结案日期。

实施后我们记录新旧模组、复测、客户验收及拆件处置，证据齐备后逐台结案。请回复设备位置、联系人和可服务窗口，尚未确认的预约或临时服务均不视为修复完成。

# 星浦企业服务专项服务函

函稿编号 CL-C10-DIR　待共同审核 未发送

致星浦企业服务设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2652087 | QY-B200 | 当前问题模组，停用并永久换件 |
| QY2675311 | QY-B200 | 当前装入问题模组，停用换件 |

本函所列受影响终端的模组和标准上门服务免费。请停止原终端业务，我们协调合格替换件与现场服务。最早在审批后10月31日发运，运输2自然日；具体到达、上门和完成时间另行确认，当前没有保证修复或结案日期。

实施后我们记录新旧模组、复测、客户验收及拆件处置，证据齐备后逐台结案。请回复设备位置、联系人和可服务窗口，尚未确认的预约或临时服务均不视为修复完成。

# 东麓创新中心专项服务函

函稿编号 CL-C11-DIR　待共同审核 未发送

致东麓创新中心设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2625544 | QY-B200 | 当前问题模组，停用并永久换件 |
| QY2616976 | QY-B200 | 当前装入问题模组，停用换件 |

本函所列受影响终端的模组和标准上门服务免费。请停止原终端业务，我们协调合格替换件与现场服务。最早在审批后10月31日发运，运输2自然日；具体到达、上门和完成时间另行确认，当前没有保证修复或结案日期。

实施后我们记录新旧模组、复测、客户验收及拆件处置，证据齐备后逐台结案。请回复设备位置、联系人和可服务窗口，尚未确认的预约或临时服务均不视为修复完成。

# 知行远程培训专项服务函

函稿编号 CL-C12-DIR　待共同审核 未发送

致知行远程培训设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2678640 | QY-B200 | 当前问题模组，停用并永久换件 |
| QY2608031 | QY-B200 | 当前装入问题模组，停用换件 |
| QY2622658 | QY-B200 | 隔离停业务并用备用端，仍需换件 |
| QY2678285 | QY-B200 | 隔离停业务并用备用端，仍需换件 |
| QY2691154 | QY-B200 | 隔离停业务并用备用端，仍需换件 |

本函所列受影响终端的模组和标准上门服务免费。请停止原终端业务，我们协调合格替换件与现场服务。最早在审批后10月31日发运，运输2自然日；具体到达、上门和完成时间另行确认，当前没有保证修复或结案日期。

其中QY2622658、QY2678285、QY2691154获临时服务许可至11月6日：原终端隔离业务网络并停止承载业务，业务改由备用端承接。请回传落实人、时间及记录；目前尚未确认实际落实。到期或条件不成立时原机继续停用，我们协调补充资源。仍需永久换件。

已登记11月6日上午窗口诉求，尚待正式预约确认。固定窗口不构成免除永久处理，不能保证后续到货必定赶上该窗口。

实施后我们记录新旧模组、复测、客户验收及拆件处置，证据齐备后逐台结案。请回复设备位置、联系人和可服务窗口，尚未确认的预约或临时服务均不视为修复完成。

# 锦棠商务服务专项服务函

函稿编号 CL-C13-DIR　待共同审核 未发送

致锦棠商务服务设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2625302 | QY-A100 | 已有效更换，本次不重复处理 |
| QY2628376 | QY-A100 | 旧机厂内隔离，待内部处置 |
| QY2615719 | QY-A100 | R3证书及复测有效，本次排除 |
| QY2665243 | QY-A100 | 合格替换机独立登记，本次排除 |

QY2628376对应替换机QY2665243。旧机保持厂内隔离，由我们完成内部质量处置；合格替换机独立登记，无须按旧机问题重复换修。

表中有效排除设备本次不重复召回，我们保留更换、返工或合格交付依据；关联拆件与返厂事项继续独立追踪。

请反馈设备位置或资产信息的变化。我们保留本次排除与交付依据，关联返厂事项另行完成，不要求贵方代签尚未发生的维修。

# 澄岳教育科技专项服务函

函稿编号 CL-C14-DIR　待共同审核 未发送

致澄岳教育科技设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2640278 | QY-A100 | 已有效更换，本次不重复处理 |
| QY2606211 | QY-A100 | 旧机厂内隔离，待内部处置 |
| QY2662573 | QY-A100 | R3证书及复测有效，本次排除 |
| QY2600135 | QY-A100 | 合格替换机独立登记，本次排除 |

QY2606211对应替换机QY2600135。旧机保持厂内隔离，由我们完成内部质量处置；合格替换机独立登记，无须按旧机问题重复换修。

表中有效排除设备本次不重复召回，我们保留更换、返工或合格交付依据；关联拆件与返厂事项继续独立追踪。

请反馈设备位置或资产信息的变化。我们保留本次排除与交付依据，关联返厂事项另行完成，不要求贵方代签尚未发生的维修。

# 澄岳教育科技专项服务函

函稿编号 CL-C14-D02　待共同审核 未发送

致D02设备协调岗：请依约将以下内容转达澄岳教育科技设备管理岗，并回传逐台接收与现场安排确认。本函只涉及下列渠道设备。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2696376 | QY-B200 | 经D02转达停用换件 |
| QY2626916 | QY-B200 | 经D02转达停用换件 |
| QY2674168 | QY-B200 | 经D02转达停用换件 |

本函所列受影响终端的模组和标准上门服务免费。请停止原终端业务，我们协调合格替换件与现场服务。最早在审批后10月31日发运，运输2自然日；具体到达、上门和完成时间另行确认，当前没有保证修复或结案日期。

实施后我们记录新旧模组、复测、客户验收及拆件处置，证据齐备后逐台结案。请回复设备位置、联系人和可服务窗口，尚未确认的预约或临时服务均不视为修复完成。

# 观澜会务管理专项服务函

函稿编号 CL-C15-DIR　待共同审核 未发送

致观澜会务管理设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2613817 | QY-A100 | 已有效更换，本次不重复处理 |
| QY2675486 | QY-A100 | 旧机厂内隔离，待内部处置 |
| QY2631167 | QY-A100 | R3证书及复测有效，本次排除 |
| QY2696180 | QY-A100 | 合格替换机独立登记，本次排除 |

QY2675486对应替换机QY2696180。旧机保持厂内隔离，由我们完成内部质量处置；合格替换机独立登记，无须按旧机问题重复换修。

表中有效排除设备本次不重复召回，我们保留更换、返工或合格交付依据；关联拆件与返厂事项继续独立追踪。

请反馈设备位置或资产信息的变化。我们保留本次排除与交付依据，关联返厂事项另行完成，不要求贵方代签尚未发生的维修。

# 合溪产业服务专项服务函

函稿编号 CL-C16-DIR　待共同审核 未发送

致合溪产业服务设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2643712 | QY-B200 | 已有效更换，本次不重复处理 |
| QY2646941 | QY-B200 | 旧机厂内隔离，待内部处置 |
| QY2673236 | QY-B200 | R3证书及复测有效，本次排除 |
| QY2633186 | QY-B200 | 合格替换机独立登记，本次排除 |

QY2646941对应替换机QY2633186。旧机保持厂内隔离，由我们完成内部质量处置；合格替换机独立登记，无须按旧机问题重复换修。

表中有效排除设备本次不重复召回，我们保留更换、返工或合格交付依据；关联拆件与返厂事项继续独立追踪。

请反馈设备位置或资产信息的变化。我们保留本次排除与交付依据，关联返厂事项另行完成，不要求贵方代签尚未发生的维修。

# 启明创研中心专项服务函

函稿编号 CL-C17-DIR　待共同审核 未发送

致启明创研中心设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2685088 | QY-B200 | 已有效更换，本次不重复处理 |
| QY2633791 | QY-B200 | 旧机厂内隔离，待内部处置 |
| QY2639972 | QY-B200 | R3证书及复测有效，本次排除 |
| QY2615434 | QY-B200 | 合格替换机独立登记，本次排除 |

QY2633791对应替换机QY2615434。旧机保持厂内隔离，由我们完成内部质量处置；合格替换机独立登记，无须按旧机问题重复换修。

表中有效排除设备本次不重复召回，我们保留更换、返工或合格交付依据；关联拆件与返厂事项继续独立追踪。

请反馈设备位置或资产信息的变化。我们保留本次排除与交付依据，关联返厂事项另行完成，不要求贵方代签尚未发生的维修。

# 云岸协作空间专项服务函

函稿编号 CL-C18-DIR　待共同审核 未发送

致云岸协作空间设备管理岗：我们已核对截至2026年10月30日18:00的相关记录，请按下表配合处理。联络请通过原直营客户经理。

| 整机SN | 型号 | 当前结论及动作 |
| --- | --- | --- |
| QY2696526 | QY-B200 | 已有效更换，本次不重复处理 |
| QY2617455 | QY-B200 | 旧机厂内隔离，待内部处置 |
| QY2631521 | QY-B200 | R3证书及复测有效，本次排除 |
| QY2664939 | QY-B200 | 合格替换机独立登记，本次排除 |

QY2617455对应替换机QY2664939。旧机保持厂内隔离，由我们完成内部质量处置；合格替换机独立登记，无须按旧机问题重复换修。

表中有效排除设备本次不重复召回，我们保留更换、返工或合格交付依据；关联拆件与返厂事项继续独立追踪。

请反馈设备位置或资产信息的变化。我们保留本次排除与交付依据，关联返厂事项另行完成，不要求贵方代签尚未发生的维修。