# 星桥客服平台升级项目研发阶段材料

研发部提交给项目办公室  |  版本 v1.0  |  截至 2026-09-15

# 一 部门阶段目标

研发部本阶段负责八项工作。项目以试点运行验证为目标，当前工作不构成全网推广批准。具体进度以工作簿和各任务说明联合判断，完成记录数量不替代任务状态。

| 任务 ID | 任务名称 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| XQ-001 | 统一身份接入 | 研发负责人01 |
| XQ-002 | 权限矩阵 | 研发负责人02 |
| XQ-003 | 知识库检索 | 研发负责人03 |
| XQ-004 | 工单路由 | 研发负责人04 |
| XQ-005 | 会话留痕 | 研发负责人05 |
| XQ-006 | 质检规则 | 研发负责人06 |
| XQ-007 | 接口重试 | 研发负责人07 |
| XQ-008 | 监控告警 | 研发负责人08 |

## 本材料的阅读口径

二级标题按任务 ID 定位；第三节为逐项作业履历，末尾附录保留已批准安排。脚注中的前置条件应随相应安排进入报告。所有例子与记录均为本次项目材料的一部分。

# 二 资料版本与阶段边界

现行版本 v1.0 于 2026-09-15 固定。工作簿 v0.9 对照区为 2026-09-12 历史快照，只用于说明口径变化；不得替代现行台账或补录数据。

作业记录表示一次处理或核对动作，同一任务可能有多个样本。问题记录的主键为问题 ID，任务归属以任务 ID 为准；名称相同的其他项目记录不得合并。

图 1 三部门记录完成比例示意  汇总口径为工作簿明细加补录

该比例只表示已记录作业的完成量。即使比例较高，也不能推断缺失的正式状态。部门间记录量不同，项目总比例必须按计划量加权。

## 2.1 XQ-001 统一身份接入

责任人：研发负责人01。阶段目标：统一账号映射，减少人工重复维护。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织统一身份接入的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 进行中 |
| 优先跟进问题 | IS-001-01 |
| 问题原因 | 测试账号授权延迟 |
| 阶段责任 | 研发负责人01 |

### 后续安排

已确定安排：完成回归清单并由业务代表复核。责任人：研发负责人01。计划日期：2026-09-16。

跟进IS-001-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.2 XQ-002 权限矩阵

责任人：研发负责人02。阶段目标：按岗位和网点验证最小权限。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织权限矩阵的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 已完成 |
| 优先跟进问题 | IS-002-01 |
| 问题原因 | 设备批次交付延迟 |
| 阶段责任 | 研发负责人02 |

### 后续安排

已确定安排：补充边界样本后安排联合检查。责任人：研发负责人02。计划日期：2026-09-17。

跟进IS-002-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.3 XQ-003 知识库检索

责任人：研发负责人03。阶段目标：提高常见问题检索命中质量。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织知识库检索的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 待复核 |
| 优先跟进问题 | IS-003-01 |
| 问题原因 | 未提供 |
| 阶段责任 | 研发负责人03 |

### 后续安排

已确定安排：整理待确认字段并提交责任部门。责任人：研发负责人03。计划日期：2026-09-18。

跟进IS-003-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.4 XQ-004 工单路由

责任人：研发负责人04。阶段目标：将工单按业务类别分配到对应处理组。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织工单路由的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 未提供 |
| 优先跟进问题 | IS-004-01 |
| 问题原因 | 业务审核窗口调整 |
| 阶段责任 | 研发负责人04 |

### 后续安排

已确定安排：按既定试点名单复核配置。责任人：研发负责人04。计划日期：2026-09-19。

跟进IS-004-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.5 XQ-005 会话留痕

责任人：研发负责人05。阶段目标：保证会话记录可追溯且保留访问控制。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织会话留痕的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 已完成 |
| 优先跟进问题 | IS-005-01 |
| 问题原因 | 接口限流阈值待联合复核 |
| 阶段责任 | 研发负责人05 |

### 后续安排

已确定安排：保留原链路并完成切换前复查。责任人：研发负责人05。计划日期：2026-09-20。

跟进IS-005-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.6 XQ-006 质检规则

责任人：研发负责人06。阶段目标：对抽检规则进行分层校准。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织质检规则的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 待复核 |
| 优先跟进问题 | IS-006-01 |
| 问题原因 | 现场网络白名单未同步 |
| 阶段责任 | 研发负责人06 |

### 后续安排

已确定安排：汇总异常记录后召开问题确认会。责任人：研发负责人06。计划日期：2026-09-21。

跟进IS-006-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.7 XQ-007 接口重试

责任人：研发负责人07。阶段目标：确保失败接口可重试且不重复写入。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织接口重试的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 进行中 |
| 优先跟进问题 | IS-007-01 |
| 问题原因 | 测试账号授权延迟 |
| 阶段责任 | 研发负责人07 |

### 后续安排

已确定安排：完成回归清单并由业务代表复核。责任人：研发负责人07。计划日期：2026-09-22。

跟进IS-007-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

## 2.8 XQ-008 监控告警

责任人：研发负责人08。阶段目标：建立关键链路异常通知和升级规则。适用范围为 XQ-CS-26 项目，数据截止日为 2026-09-15。

### 工作进展和依据

已按区域组织监控告警的样本检查，记录分布在指标明细和隐藏补录表。验收以独立验收记录为准，工作量完成记录不与验收通过记录相互替代。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正式状态 | 已完成 |
| 优先跟进问题 | IS-008-01 |
| 问题原因 | 设备批次交付延迟 |
| 阶段责任 | 研发负责人08 |

### 后续安排

已确定安排：补充边界样本后安排联合检查。责任人：研发负责人08。计划日期：2026-09-16。

跟进IS-008-01时，应保留问题编号和任务归属。原因未提供的条目只登记缺口并向责任人确认；不得将作业日志中的一般风险当作该问题的已确认原因。

本项的详细采样顺序、区域核对与移交记录见第三节。采用该说明编制报告时，应将已确定安排、前置条件和缺口分别表述，避免将计划日期写成已完成日期。

# 三 跨区域作业履历

本表连续记录 96 次不同的作业动作，跨页保留表头。履历不替代工作簿的统计记录，不能重复计入指标或问题数量。

| 履历 ID | 任务 ID | 日期 | 区域 | 操作及样本批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研-01-01 | XQ-001 | 09-01 | 南区 | 统一身份接入：采样登记；批次 0101 |
| 研-01-02 | XQ-002 | 09-01 | 西区 | 权限矩阵：采样登记；批次 0102 |
| 研-01-03 | XQ-003 | 09-01 | 北区 | 知识库检索：采样登记；批次 0103 |
| 研-01-04 | XQ-004 | 09-01 | 东区 | 工单路由：采样登记；批次 0104 |
| 研-01-05 | XQ-005 | 09-01 | 南区 | 会话留痕：采样登记；批次 0105 |
| 研-01-06 | XQ-006 | 09-01 | 西区 | 质检规则：采样登记；批次 0106 |
| 研-01-07 | XQ-007 | 09-01 | 北区 | 接口重试：采样登记；批次 0107 |
| 研-01-08 | XQ-008 | 09-01 | 东区 | 监控告警：采样登记；批次 0108 |
| 研-02-01 | XQ-001 | 09-02 | 西区 | 统一身份接入：核对配置；批次 0201 |
| 研-02-02 | XQ-002 | 09-02 | 北区 | 权限矩阵：核对配置；批次 0202 |
| 研-02-03 | XQ-003 | 09-02 | 东区 | 知识库检索：核对配置；批次 0203 |
| 研-02-04 | XQ-004 | 09-02 | 南区 | 工单路由：核对配置；批次 0204 |
| 研-02-05 | XQ-005 | 09-02 | 西区 | 会话留痕：核对配置；批次 0205 |
| 研-02-06 | XQ-006 | 09-02 | 北区 | 质检规则：核对配置；批次 0206 |
| 研-02-07 | XQ-007 | 09-02 | 东区 | 接口重试：核对配置；批次 0207 |
| 研-02-08 | XQ-008 | 09-02 | 南区 | 监控告警：核对配置；批次 0208 |
| 研-03-01 | XQ-001 | 09-03 | 北区 | 统一身份接入：复查结果；批次 0301 |
| 研-03-02 | XQ-002 | 09-03 | 东区 | 权限矩阵：复查结果；批次 0302 |
| 研-03-03 | XQ-003 | 09-03 | 南区 | 知识库检索：复查结果；批次 0303 |
| 研-03-04 | XQ-004 | 09-03 | 西区 | 工单路由：复查结果；批次 0304 |
| 研-03-05 | XQ-005 | 09-03 | 北区 | 会话留痕：复查结果；批次 0305 |
| 研-03-06 | XQ-006 | 09-03 | 东区 | 质检规则：复查结果；批次 0306 |
| 研-03-07 | XQ-007 | 09-03 | 南区 | 接口重试：复查结果；批次 0307 |
| 研-03-08 | XQ-008 | 09-03 | 西区 | 监控告警：复查结果；批次 0308 |
| 研-04-01 | XQ-001 | 09-04 | 东区 | 统一身份接入：移交待办；批次 0401 |
| 研-04-02 | XQ-002 | 09-04 | 南区 | 权限矩阵：移交待办；批次 0402 |
| 研-04-03 | XQ-003 | 09-04 | 西区 | 知识库检索：移交待办；批次 0403 |
| 研-04-04 | XQ-004 | 09-04 | 北区 | 工单路由：移交待办；批次 0404 |
| 研-04-05 | XQ-005 | 09-04 | 东区 | 会话留痕：移交待办；批次 0405 |
| 研-04-06 | XQ-006 | 09-04 | 南区 | 质检规则：移交待办；批次 0406 |
| 研-04-07 | XQ-007 | 09-04 | 西区 | 接口重试：移交待办；批次 0407 |
| 研-04-08 | XQ-008 | 09-04 | 北区 | 监控告警：移交待办；批次 0408 |
| 研-05-01 | XQ-001 | 09-05 | 南区 | 统一身份接入：采样登记；批次 0501 |
| 研-05-02 | XQ-002 | 09-05 | 西区 | 权限矩阵：采样登记；批次 0502 |
| 研-05-03 | XQ-003 | 09-05 | 北区 | 知识库检索：采样登记；批次 0503 |
| 研-05-04 | XQ-004 | 09-05 | 东区 | 工单路由：采样登记；批次 0504 |
| 研-05-05 | XQ-005 | 09-05 | 南区 | 会话留痕：采样登记；批次 0505 |
| 研-05-06 | XQ-006 | 09-05 | 西区 | 质检规则：采样登记；批次 0506 |
| 研-05-07 | XQ-007 | 09-05 | 北区 | 接口重试：采样登记；批次 0507 |
| 研-05-08 | XQ-008 | 09-05 | 东区 | 监控告警：采样登记；批次 0508 |
| 研-06-01 | XQ-001 | 09-06 | 西区 | 统一身份接入：核对配置；批次 0601 |
| 研-06-02 | XQ-002 | 09-06 | 北区 | 权限矩阵：核对配置；批次 0602 |
| 研-06-03 | XQ-003 | 09-06 | 东区 | 知识库检索：核对配置；批次 0603 |
| 研-06-04 | XQ-004 | 09-06 | 南区 | 工单路由：核对配置；批次 0604 |
| 研-06-05 | XQ-005 | 09-06 | 西区 | 会话留痕：核对配置；批次 0605 |
| 研-06-06 | XQ-006 | 09-06 | 北区 | 质检规则：核对配置；批次 0606 |
| 研-06-07 | XQ-007 | 09-06 | 东区 | 接口重试：核对配置；批次 0607 |
| 研-06-08 | XQ-008 | 09-06 | 南区 | 监控告警：核对配置；批次 0608 |
| 研-07-01 | XQ-001 | 09-07 | 北区 | 统一身份接入：复查结果；批次 0701 |
| 研-07-02 | XQ-002 | 09-07 | 东区 | 权限矩阵：复查结果；批次 0702 |
| 研-07-03 | XQ-003 | 09-07 | 南区 | 知识库检索：复查结果；批次 0703 |
| 研-07-04 | XQ-004 | 09-07 | 西区 | 工单路由：复查结果；批次 0704 |
| 研-07-05 | XQ-005 | 09-07 | 北区 | 会话留痕：复查结果；批次 0705 |
| 研-07-06 | XQ-006 | 09-07 | 东区 | 质检规则：复查结果；批次 0706 |
| 研-07-07 | XQ-007 | 09-07 | 南区 | 接口重试：复查结果；批次 0707 |
| 研-07-08 | XQ-008 | 09-07 | 西区 | 监控告警：复查结果；批次 0708 |
| 研-08-01 | XQ-001 | 09-08 | 东区 | 统一身份接入：移交待办；批次 0801 |
| 研-08-02 | XQ-002 | 09-08 | 南区 | 权限矩阵：移交待办；批次 0802 |
| 研-08-03 | XQ-003 | 09-08 | 西区 | 知识库检索：移交待办；批次 0803 |
| 研-08-04 | XQ-004 | 09-08 | 北区 | 工单路由：移交待办；批次 0804 |
| 研-08-05 | XQ-005 | 09-08 | 东区 | 会话留痕：移交待办；批次 0805 |
| 研-08-06 | XQ-006 | 09-08 | 南区 | 质检规则：移交待办；批次 0806 |
| 研-08-07 | XQ-007 | 09-08 | 西区 | 接口重试：移交待办；批次 0807 |
| 研-08-08 | XQ-008 | 09-08 | 北区 | 监控告警：移交待办；批次 0808 |
| 研-09-01 | XQ-001 | 09-09 | 南区 | 统一身份接入：采样登记；批次 0901 |
| 研-09-02 | XQ-002 | 09-09 | 西区 | 权限矩阵：采样登记；批次 0902 |
| 研-09-03 | XQ-003 | 09-09 | 北区 | 知识库检索：采样登记；批次 0903 |
| 研-09-04 | XQ-004 | 09-09 | 东区 | 工单路由：采样登记；批次 0904 |
| 研-09-05 | XQ-005 | 09-09 | 南区 | 会话留痕：采样登记；批次 0905 |
| 研-09-06 | XQ-006 | 09-09 | 西区 | 质检规则：采样登记；批次 0906 |
| 研-09-07 | XQ-007 | 09-09 | 北区 | 接口重试：采样登记；批次 0907 |
| 研-09-08 | XQ-008 | 09-09 | 东区 | 监控告警：采样登记；批次 0908 |
| 研-10-01 | XQ-001 | 09-10 | 西区 | 统一身份接入：核对配置；批次 1001 |
| 研-10-02 | XQ-002 | 09-10 | 北区 | 权限矩阵：核对配置；批次 1002 |
| 研-10-03 | XQ-003 | 09-10 | 东区 | 知识库检索：核对配置；批次 1003 |
| 研-10-04 | XQ-004 | 09-10 | 南区 | 工单路由：核对配置；批次 1004 |
| 研-10-05 | XQ-005 | 09-10 | 西区 | 会话留痕：核对配置；批次 1005 |
| 研-10-06 | XQ-006 | 09-10 | 北区 | 质检规则：核对配置；批次 1006 |
| 研-10-07 | XQ-007 | 09-10 | 东区 | 接口重试：核对配置；批次 1007 |
| 研-10-08 | XQ-008 | 09-10 | 南区 | 监控告警：核对配置；批次 1008 |
| 研-11-01 | XQ-001 | 09-11 | 北区 | 统一身份接入：复查结果；批次 1101 |
| 研-11-02 | XQ-002 | 09-11 | 东区 | 权限矩阵：复查结果；批次 1102 |
| 研-11-03 | XQ-003 | 09-11 | 南区 | 知识库检索：复查结果；批次 1103 |
| 研-11-04 | XQ-004 | 09-11 | 西区 | 工单路由：复查结果；批次 1104 |
| 研-11-05 | XQ-005 | 09-11 | 北区 | 会话留痕：复查结果；批次 1105 |
| 研-11-06 | XQ-006 | 09-11 | 东区 | 质检规则：复查结果；批次 1106 |
| 研-11-07 | XQ-007 | 09-11 | 南区 | 接口重试：复查结果；批次 1107 |
| 研-11-08 | XQ-008 | 09-11 | 西区 | 监控告警：复查结果；批次 1108 |
| 研-12-01 | XQ-001 | 09-12 | 东区 | 统一身份接入：移交待办；批次 1201 |
| 研-12-02 | XQ-002 | 09-12 | 南区 | 权限矩阵：移交待办；批次 1202 |
| 研-12-03 | XQ-003 | 09-12 | 西区 | 知识库检索：移交待办；批次 1203 |
| 研-12-04 | XQ-004 | 09-12 | 北区 | 工单路由：移交待办；批次 1204 |
| 研-12-05 | XQ-005 | 09-12 | 东区 | 会话留痕：移交待办；批次 1205 |
| 研-12-06 | XQ-006 | 09-12 | 南区 | 质检规则：移交待办；批次 1206 |
| 研-12-07 | XQ-007 | 09-12 | 西区 | 接口重试：移交待办；批次 1207 |
| 研-12-08 | XQ-008 | 09-12 | 北区 | 监控告警：移交待办；批次 1208 |

# 附录 A 已确定安排

| 任务 ID | 安排 | 计划日期 |
| --- | --- | --- |
| XQ-001 | 完成回归清单并由业务代表复核 | 2026-09-16 |
| XQ-002 | 补充边界样本后安排联合检查 | 2026-09-17 |
| XQ-003 | 整理待确认字段并提交责任部门 | 2026-09-18 |
| XQ-004 | 按既定试点名单复核配置 | 2026-09-19 |
| XQ-005 | 保留原链路并完成切换前复查 | 2026-09-20 |
| XQ-006 | 汇总异常记录后召开问题确认会 | 2026-09-21 |
| XQ-007 | 完成回归清单并由业务代表复核 | 2026-09-22 |
| XQ-008 | 补充边界样本后安排联合检查 | 2026-09-16 |

以上日期为已确认的下一步计划时间。若依赖条件尚未满足，应同时呈现条件，不得据此宣称执行完成或重新承诺日期。

# 附录 B 交接口径和归档位置

研发部交接以任务 ID、问题 ID、区域、批次和原始日期五项共同定位。引用正文时可用标题编号；引用履历时应同时给出履历 ID。引用脚注时应写明对应任务。

| 资料 | 定位方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 正文 | 2.x + 任务 ID | 目标与状态 |
| 脚注 | 任务 ID + 脚注号 | 计划前置条件 |
| 跨页表 | 履历 ID | 作业背景 |
| 附录 A | 任务 ID | 已确定安排 |
| 工作簿 | sheet + 记录 ID / 单元格 | 指标与问题统计 |

如发现内容与现行工作簿冲突，指标和问题数量按工作簿复算，目标与已批准安排按本材料。阶段汇报备注对适用范围作进一步限定。现行材料未给出的事实保持未知。

XQ-001 业务复核完成后方可扩大统一身份接入范围。

XQ-002 业务复核完成后方可扩大权限矩阵范围。

XQ-003 业务复核完成后方可扩大知识库检索范围。

XQ-004 业务复核完成后方可扩大工单路由范围。

XQ-005 业务复核完成后方可扩大会话留痕范围。

XQ-006 业务复核完成后方可扩大质检规则范围。

XQ-007 业务复核完成后方可扩大接口重试范围。

XQ-008 业务复核完成后方可扩大监控告警范围。