# 工程质量安全限期整改通知书

文书编号：RN-2026-094；签发日期：2026-06-02。

项目编号：PRJ-A17；工程名称：青岚湾二期3#楼幕墙工程。

建设单位：青岚置业有限公司；施工单位：澄筑幕墙工程有限公司。

工程地址：青岚路88号；立项号：SG-2026-107。

检查事项：外墙作业吊篮安全锁未按规定检测，现场未能提供有效检测报告。

处理意见：于2026-06-09前完成安全锁检测并补齐报告，未具备使用条件前停止使用该吊篮。

处罚决定：人民币6,000元。

整改完成后应提交整改照片、监理复核记录并申请监督站复查。

签发人：江牧；出具机关：澄江市建设工程质量安全监督站。

送达对象：澄筑幕墙工程有限公司项目部。